|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** | | | | | | | | | |
| **PEG 2023** | | | | | | | | | |
| **DUP2022-2024** | | | | | | | | | |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | | **OBIETTIVI STRATEGICI** | | | **RISULTATI ATTESI** | | | | |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai Servizi ai cittadini | | | Miglioramento dei servizi | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **REFERENTE AMMINISTRAZIONE: SINDACO** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
| **SETTORE III**  **RESPONSABILE CON INCARICO DI PO: Ing. Vittorio Giarratana** | | | | | | | | | |
| **OBIETTIVO N.1:Riqualificazione scalinate comunal**i | | | | **PESO 10/100** | | | | | |
| **Descrizione** | **Azioni** | | **Strumenti di monitoraggio/stato raggiungimento obiettivo** | **%** | | **Indicatore 2023** | **Indicatore2024** | **Indicatore2025** | |
| Riqualificare e abbellire le scalinate di tutto il territorio, rendendole anche accessibili a tutti e dove è possibile abbattere le barriere architettoniche | Rilievi, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudi. | | Censimento | 10 | | 31-07-2023 |  |  | |
| Progettazione | 25 | | 30-09-2023 |  |  | |
| Esecuzione | 65 | | 31-12-2023 |  |  | |
|  |  | |  | **100%** | |  |  |  | |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 | | | | | | | | |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** | | | | | | | | | |
| **PEG 2023** | | | | | | | | | |
| **DUP2022-2024** | | | | | | | | | |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | | **OBIETTIVI STRATEGICI** | | | **RISULTATI ATTESI** | | | | |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai Servizi ai cittadini | | | Miglioramento dei servizi | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **REFERENTE AMMINISTRAZIONE: SINDACO** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
| **SETTORE III**  **RESPONSABILE CON INCARICO DI PO:Ing. Vittorio Giarratana** | | | | | | | | | |
| **OBIETTIVO N.2:Trasferimento Biblioteca Comunale** | | | | **PESO 10/100** | | | | | |
| **Descrizione** | **Azioni** | | **Strumenti di monitoraggio/stato raggiungimento obiettivo** | **%** | | **Indicatore**  **2023** | **Indicatore**  **2024** | **Indicatore**  **2025** | |
| Migliorare e Rendere più accessibile, multimediale e con wi-fi la Biblioteca Comunale. | Procedure per l’affidamento del servizio secondo le direttive dell’Amministrazione comunale | | Progettazione | 25 | | 31-07-2023 |  |  | |
| Esecuzione | 50 | | 31-10-2023 |  |  | |
| Trasloco | 25 | | 31-12-2023 |  |  | |
|  |  | |  | **100%** | |  |  |  | |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 | | | | | | | | |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** | | | | | | | | | |
| **PEG 2023** | | | | | | | | | |
| **DUP2022-2024** | | | | | | | | | |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | | **OBIETTIVI STRATEGICI** | | | **RISULTATI ATTESI** | | | | |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai Servizi ai cittadini | | | Miglioramento dei servizi | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **REFERENTEAMMINISTRAZIONE:SINDACO** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
| **SETTORE III**  **RESPONSABILE CON INCARICO DI PO: Ing. Vittorio Giarratana** | | | | | | | | | |
| **OBIETTIVO N.3:Ristrutturazione palestra plesso “F.Lanza”** | | | | **PESO10/100** | | | | | |
| **Descrizione** | **Azioni** | | **Strumenti di monitoraggio/statoraggiungimentoobiettivo** | **%** | | **Indicatore**  **2023** | **Indicatore**  **2024** | **Indicatore**  **2025** | |
| Riqualificare e riaprire la Palestra che da più di 20 risulta inagibile | Procedure per l’affidamento del servizio secondo le direttive dell’Amministrazione comunale | | Progettazione | 15 | | 30-09-2023 |  |  | |
| Affidamento lavori | 20 | | 15-11-2023 |  |  | |
| Inizio lavori | 10 | |  | Entro febbraio 2024 |  | |
| Ultimazione e collaudo | 55 | |  | 31-10-2024 |  | |
|  |  | |  | **100%** | |  |  |  | |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 | | | | | | | | |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** | | | | | | | | | |
| **PEG 2023** | | | | | | | | | |
| **DUP 2022-2024** | | | | | | | | | |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | | **OBIETTIVI STRATEGICI** | | | **RISULTATI ATTESI** | | | | |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai Servizi ai cittadini | | | Miglioramento dei servizi | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **REFERENTEAMMINISTRAZIONE:SINDACO** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
| **SETTORE III**  **RESPONSABILE CON INCARICO DI PO:Ing. Vittorio Giarratana** | | | | | | | | | |
| **OBIETTIVO N.4:Ristrutturazione Palestra “G. Mazzini”** | | | | **PESO 10/100** | | | | | |
| **Descrizione** | **Azioni** | | **Strumenti di monitoraggio/stato**  **raggiungimento**  **obiettivo** | **%** | | **Indicatore**  **2023** | **Indicatore**  **2024** | **Indicatore2025** | |
| Riqualificazione e apertura palestra | Procedure per l’affidamento del servizio secondo le direttive dell’Amministrazione  comunale | | Progettazione | 15 | | 30-09-2023 |  |  | |
| Affidamento lavori | 20 | | 15-11-2023 |  |  | |
| Inizio lavori | 10 | |  | 31-01-2024 |  | |
| Ultimazione e collaudo | 55 | |  | 30-09-2024 |  | |
|  |  | |  | **100%** | |  |  |  | |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 | | | | | | | | |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** | | | | | | | | | |
| **PEG 2023** | | | | | | | | | |
| **DUP2022-2024** | | | | | | | | | |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | | **OBIETTIVISTRATEGICI** | | | **RISULTATI ATTESI** | | | | |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai Servizi ai cittadini | | | Miglioramento dei servizi | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **REFERENTEAMMINISTRAZIONE:SINDACO** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
| **SETTORE III**  **RESPONSABILE CON INCARICO DI PO:Ing. Vittorio Giarratana** | | | | | | | | | |
| **OBIETTIVO N.5:P.R.G.** | | | | **PESO 10/100** | | | | | |
| **Descrizione** | **Azioni** | | **Strumenti di monitoraggio/statoraggiungimentoobiettivo** | **%** | | **Indicatore2023** | **Indicatore2024** | **Indicatore2025** | |
| Procedere con l’approvazione definitiva del Piano Regolatore, visto che il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di massima. | Procedure per l’affidamento del servizio secondo le direttive dell’Amministrazione comunale.  Affidamento | | Studi propedeutici | 15 | | 31-12-2023 |  |  | |
| Progettazione | 65 | |  | 30-06-2024 |  | |
| Adozione | 10 | |  | 30-09-2024 |  | |
| Approvazione | 10 | |  |  | 31-10-2025 | |
|  |  | |  | **100%** | |  |  |  | |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 | | | | | | | | |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** | | | | | | | | | |
| **PEG 2023** | | | | | | | | | |
| **DUP2022-2024** | | | | | | | | | |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | | **OBIETTIVI STRATEGICI** | | | **RISULTATI ATTESI** | | | | |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai Servizi ai cittadini | | | Miglioramento dei servizi | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **REFERENTEAMMINISTRAZIONE:SINDACO** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
| **SETTORE III**  **RESPONSABILE CON INCARICO DI PO:Ing. Vittorio Giarratana** | | | | | | | | | |
| **OBIETTIVO N.6: Impianto fotovoltaico Scuola A. Pavone.** | | | | **PESO 10/100** | | | | | |
| **Descrizione** | **Azioni** | | **Strumenti di monitoraggio/statoraggiungimentoobiettivo** | **%** | | **Indicatore**  **2023** | **Indicatore**  **2024** | **Indicatore**  **2025** | |
| Realizzazione di un impianto fotovoltaico per il risparmio di energia, a tutela dell’ambiente e per il contenimento della spesa. | Procedure per l’affidamento del servizio secondo le direttive dell’Amministrazione comunale | | Progettazione | 25 | | 31/10/2023 |  |  | |
| Affidamento lavori | 20 | | 31/12/2023 |  |  | |
| Inizio lavori | 20 | |  | 31/01/2024 |  | |
| Ultimazione e collaudo | 35 | |  | 31/04/2024 |  | |
|  |  | |  | **100%** | |  |  |  | |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 | | | | | | | | |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** | | | | | | | | | |
| **PEG 2023** | | | | | | | | | |
| **DUP 2022-2024** | | | | | | | | | |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | | **OBIETTIVI STRATEGICI** | | | | **RISULTATI ATTESI** | | | |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai Servizi ai cittadini | | | | Miglioramento dei servizi | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **REFERENTEAMMINISTRAZIONE:SINDACO** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
| **SETTORE III**  **RESPONSABILE CON INCARICO DI PO:Ing. Vittorio Giarratana** | | | | | | | | | |
| **OBIETTIVO N.7:Apertura Piano terra dell’immobile denominato “Polivalente”** | | | | **PESO10/100** | | | | | |
| **Descrizione** | **Azioni** | | **Strumenti di monitoraggio/statoraggiungimentoobiettivo** | **%** | **Indicatore**  **2023** | | **Indicatore**  **2024** | **Indicatore**  **2025** | |
| Dotare il nostro comune di una sala di rappresentanza e conferenza, riqualificando un immobile che è stato abbandonato. | Procedure per l’affidamento del servizio secondo le direttive dell’Amministrazione comunale | | Lavori di completamento | 45 | 30/12/2023 | |  |  | |
| Pianificazione e programmazione attività | Pianificazione eventi secondo le direttive dell’Amministrazione comunale | | Avvio attività pianificata e programmata | 35 |  | | 31/04/2024 |  | |
| Implementazione utilizzo perla collettività | Fruibilità collettività | | Pianificazione attività ed eventi per la collettività | 20 |  | |  | 30/09/2025 | |