|  |
| --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** |
| **PEG 2023** |
| **DUP2022-2024** |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | **OBIETTIVI STRATEGICI** | **RISULTATI ATTESI** |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai Servizi ai cittadini | Miglioramento dei servizi |
|  |
| **REFERENTE AMMINISTRAZIONE: SINDACO** |
|  |  |
| **SETTORE III****RESPONSABILE CON INCARICO DI PO: Ing. Vittorio Giarratana** |
| **OBIETTIVO N.1:Riqualificazione scalinate comunal**i | **PESO 10/100** |
| **Descrizione** | **Azioni** |  **Strumenti di monitoraggio/stato raggiungimento obiettivo** | **%** | **Indicatore 2023** | **Indicatore2024** | **Indicatore2025** |
| Riqualificare e abbellire le scalinate di tutto il territorio, rendendole anche accessibili a tutti e dove è possibile abbattere le barriere architettoniche | Rilievi, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudi. | Censimento | 10 | 31-07-2023 |  |  |
| Progettazione | 25 | 30-09-2023 |  |  |
| Esecuzione | 65 | 31-12-2023 |  |  |
|  |  |  | **100%** |  |  |  |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore |

|  |
| --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** |
| **PEG 2023** |
| **DUP2022-2024** |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | **OBIETTIVI STRATEGICI** | **RISULTATI ATTESI** |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai Servizi ai cittadini | Miglioramento dei servizi |
|  |
| **REFERENTE AMMINISTRAZIONE: SINDACO** |
|  |  |
| **SETTORE III****RESPONSABILE CON INCARICO DI PO:Ing. Vittorio Giarratana** |
| **OBIETTIVO N.2:Trasferimento Biblioteca Comunale** | **PESO 10/100** |
| **Descrizione** | **Azioni** | **Strumenti di monitoraggio/stato raggiungimento obiettivo** | **%** | **Indicatore****2023** | **Indicatore****2024** | **Indicatore****2025** |
| Migliorare e Rendere più accessibile, multimediale e con wi-fi la Biblioteca Comunale. | Procedure per l’affidamento del servizio secondo le direttive dell’Amministrazione comunale | Progettazione | 25 | 31-07-2023 |  |  |
| Esecuzione | 50 | 31-10-2023 |  |  |
| Trasloco | 25 | 31-12-2023 |  |  |
|  |  |  | **100%** |  |  |  |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore |

|  |
| --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** |
| **PEG 2023** |
| **DUP2022-2024** |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | **OBIETTIVI STRATEGICI** | **RISULTATI ATTESI** |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai Servizi ai cittadini | Miglioramento dei servizi |
|  |
| **REFERENTEAMMINISTRAZIONE:SINDACO** |
|  |  |
| **SETTORE III****RESPONSABILE CON INCARICO DI PO: Ing. Vittorio Giarratana** |
| **OBIETTIVO N.3:Ristrutturazione palestra plesso “F.Lanza”** | **PESO10/100** |
| **Descrizione** | **Azioni** | **Strumenti di monitoraggio/statoraggiungimentoobiettivo** | **%** | **Indicatore****2023** | **Indicatore****2024** | **Indicatore****2025** |
| Riqualificare e riaprire la Palestra che da più di 20 risulta inagibile | Procedure per l’affidamento del servizio secondo le direttive dell’Amministrazione comunale | Progettazione | 15 | 30-09-2023 |  |  |
| Affidamento lavori | 20 | 15-11-2023 |  |  |
| Inizio lavori | 10 |  | Entro febbraio 2024 |  |
| Ultimazione e collaudo | 55 |  | 31-10-2024 |  |
|  |  |  | **100%** |  |  |  |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore |

|  |
| --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** |
| **PEG 2023** |
| **DUP 2022-2024** |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | **OBIETTIVI STRATEGICI** | **RISULTATI ATTESI** |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai Servizi ai cittadini | Miglioramento dei servizi |
|  |
| **REFERENTEAMMINISTRAZIONE:SINDACO** |
|  |  |
| **SETTORE III****RESPONSABILE CON INCARICO DI PO:Ing. Vittorio Giarratana** |
| **OBIETTIVO N.4:Ristrutturazione Palestra “G. Mazzini”** | **PESO 10/100** |
| **Descrizione** | **Azioni** | **Strumenti di monitoraggio/stato****raggiungimento****obiettivo** | **%** | **Indicatore****2023** | **Indicatore****2024** | **Indicatore2025** |
| Riqualificazione e apertura palestra | Procedure per l’affidamento del servizio secondo le direttive dell’Amministrazionecomunale | Progettazione | 15 | 30-09-2023 |  |  |
| Affidamento lavori | 20 | 15-11-2023 |  |  |
| Inizio lavori | 10 |  | 31-01-2024 |  |
| Ultimazione e collaudo | 55 |  | 30-09-2024 |  |
|  |  |  | **100%** |  |  |  |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore |

|  |
| --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** |
| **PEG 2023** |
| **DUP2022-2024** |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | **OBIETTIVISTRATEGICI** | **RISULTATI ATTESI** |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai Servizi ai cittadini | Miglioramento dei servizi |
|  |
| **REFERENTEAMMINISTRAZIONE:SINDACO** |
|  |  |
| **SETTORE III****RESPONSABILE CON INCARICO DI PO:Ing. Vittorio Giarratana** |
| **OBIETTIVO N.5:P.R.G.** | **PESO 10/100** |
| **Descrizione** | **Azioni** | **Strumenti di monitoraggio/statoraggiungimentoobiettivo** | **%** | **Indicatore2023** | **Indicatore2024** | **Indicatore2025** |
| Procedere con l’approvazione definitiva del Piano Regolatore, visto che il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di massima. | Procedure per l’affidamento del servizio secondo le direttive dell’Amministrazione comunale.Affidamento | Studi propedeutici | 15 | 31-12-2023 |  |  |
|  Progettazione | 65 |  | 30-06-2024 |  |
| Adozione | 10 |  | 30-09-2024 |  |
| Approvazione | 10 |  |  | 31-10-2025 |
|  |  |  | **100%** |  |  |  |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore |

|  |
| --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** |
| **PEG 2023** |
| **DUP2022-2024** |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | **OBIETTIVI STRATEGICI** | **RISULTATI ATTESI** |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai Servizi ai cittadini | Miglioramento dei servizi |
|  |
| **REFERENTEAMMINISTRAZIONE:SINDACO** |
|  |  |
| **SETTORE III****RESPONSABILE CON INCARICO DI PO:Ing. Vittorio Giarratana** |
| **OBIETTIVO N.6: Impianto fotovoltaico Scuola A. Pavone.** | **PESO 10/100** |
| **Descrizione** | **Azioni** | **Strumenti di monitoraggio/statoraggiungimentoobiettivo** | **%** | **Indicatore****2023** | **Indicatore****2024** | **Indicatore****2025** |
| Realizzazione di un impianto fotovoltaico per il risparmio di energia, a tutela dell’ambiente e per il contenimento della spesa. | Procedure per l’affidamento del servizio secondo le direttive dell’Amministrazione comunale | Progettazione | 25 | 31/10/2023 |  |  |
| Affidamento lavori | 20 | 31/12/2023 |  |  |
| Inizio lavori | 20 |  | 31/01/2024 |  |
| Ultimazione e collaudo | 35 |  | 31/04/2024 |  |
|  |  |  | **100%** |  |  |  |
| **Risorse finanziarie** | PEG:2023 |
| **Risorse umane impiegate** | Vedi dotazione organica di settore |

|  |
| --- |
| **COMUNE DI VALGUARNERA.C** |
| **PEG 2023** |
| **DUP 2022-2024** |
| **INDIRIZZI STRATEGICI** | **OBIETTIVI STRATEGICI** | **RISULTATI ATTESI** |
| Buona amministrazione,servizi al cittadino | Migliorare i servizi al cittadino con particolare riferimento ai Servizi ai cittadini | Miglioramento dei servizi |
|  |
| **REFERENTEAMMINISTRAZIONE:SINDACO** |
|  |  |
| **SETTORE III****RESPONSABILE CON INCARICO DI PO:Ing. Vittorio Giarratana** |
| **OBIETTIVO N.7:Apertura Piano terra dell’immobile denominato “Polivalente”** | **PESO10/100** |
| **Descrizione** | **Azioni** | **Strumenti di monitoraggio/statoraggiungimentoobiettivo** | **%** | **Indicatore****2023** | **Indicatore****2024** | **Indicatore****2025** |
| Dotare il nostro comune di una sala di rappresentanza e conferenza, riqualificando un immobile che è stato abbandonato. | Procedure per l’affidamento del servizio secondo le direttive dell’Amministrazione comunale | Lavori di completamento | 45 | 30/12/2023 |  |  |
| Pianificazione e programmazione attività | Pianificazione eventi secondo le direttive dell’Amministrazione comunale | Avvio attività pianificata e programmata | 35 |  | 31/04/2024 |  |
| Implementazione utilizzo perla collettività | Fruibilità collettività | Pianificazione attività ed eventi per la collettività | 20 |  |  | 30/09/2025 |